Відповідно до статей 5,10,20,40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наведення належного санітарного стану в смт.Тростянець та забезпечення санітарно-екологічного благополуччя його мешканців, виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

- Провести з 15 березня по 15 травня 2018 року двомісячник санітарної очистки та благоустрою територій в смт.Тростянець.

- Затвердити заходи по проведенню весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою селища (додаток №1).

3.    Утворити організаційний комітет по проведенню двомісячника  благоустрою

(додаток №2).

- До виконання робіт з благоустрою селища залучити підприємства, установи, організації, навчальні заклади та населення.

- Керівникам підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності за участю колективів щоп»ятниці забезпечувати приведення в належний санітарний стан виробничих, прилеглих та закріплених територій.

- Організаційному комітету по проведенню весняного двомісячника санітарної очистки та благоустрою спільно з депутатами селищної ради, представниками засобів масової інформації проводити рейди-перевірки виконання заходів двомісячника. До громадян, підприємців та керівників, які нехтують вимогами  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», застосовувати передбачені чинним законодавством заходи адміністративного впливу.

- Працівникам селищної ради та депутатам ради організувати  роз’яснювальну роботу серед населення селища щодо необхідності і важливості здійснюваного комплексу санітарно-екологічних заходів та періодично висвітлювати  інформацію проведення двомісячника в газеті та на сайті селищної ради.

- Суб’єктам підприємницької діяльності виконати роботи з благоустрою власних та

прилеглих територій, встановити урни для сміття, якщо такі не установленні біля

об’єктів  господарювання у термін до 01.03.2018 року.

- Інспектору з благоустрою Микушу Р.Б. активізувати роботу та посилити контроль

за санітарним станом територій  селища згідно Закону України «Про благоустрій».

- Результати проведення місячника санітарної очистки та благоустрою селища

розглянути на черговому засідання виконкому  у травні 2018 року.

11.  Дане рішення оприлюднити на сайті Тростянецької селищної ради.

12.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з

питань діяльності виконавчих органів ради Гріщенка М.В.

Заступник селищного голови                                     Гріщенко М.В.

Додаток №1

до рішення виконкому

№ 10 від 28.02.2018 року

ЗАХОДИ

по проведенню весняного двомісячника санітарної

очистки та благоустрою  селища

| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в належний санітарний стан території підприємств, установ, організацій , закладів торгівлі та закріплених за ними територій загального користування. | До 01.04.18 | Керівники підприємств, установ та організацій,власники закладів торгівлі |
| 2 | Провести прибирання дворів багатоквартирних житлових будинків, садиб жителів селища, прилеглих до садиб ділянок доріг та вулиць, розчистку канав, ремонт містків. | -//- | Депутати селищної ради,жителі селища,селищна комунальна установа з благоустрою |
| 3 | Забезпечити проведення робіт по очистці громадських криниць, хлорування в них води. | 15.05.2018 | селищна комунальна установа з благоустрою , громадяни |
| 4 | Провести роботи по знешкодженню бездомних тварин | 15.05.2018 | селищна комунальна установа з благоустрою |
| 5 | Ліквідувати наявні стихійні сміттєзвалища на території селища | 01.05.2018 | СК установа з благоустрою ,керівники підприємств, організацій та установ , жителі селища |
| 6 | Провести роботи по покращенню санітарно-екологічного стану селищного сміттєзвалища | 15.05.2018 | СКБУ «Установа з благоустрою» |
| 7 | Здійснити благоустрій та прибирання території «Парку пам’яті»,центрального парку , парку біля ДНЗ№1 | До 31.03.18 | Установи та організації селища |
| 8 | Провести прибирання автошляхів та смуг відводу, вулиць та пришляхових зон. | До 01.04.18 | СК установа з благоустрою, філія Тульчинська «ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор»,жителі. |
| 10 | Привести в належний естетичний стан малі архітектурні форми | До 01.04.18 | власники МАФ |
| 11 | Виконати роботи по впорядкуванню дитячих майданчиків | До 15.05.2018 | СК установа з благоустрою |
| 12. | Провести грейдерування вулиць | до 01.05.2018 | СК установа з благоустрою |
| 13. | Виконати роботи по благоустрою території, прилеглих до пам’ятників та місць захоронення | до 01.05.2018 | СК установа з благоустрою |
| 14. | Побілка бордюрів, дерев | до 05.04.2018 | СК установа з благоустрою |
| 15. | Впорядкувати селищні кладовища | до 13.04.2018 | СК установа з благоустрою |
| 16. | Підведення підсумків по результатах проведення двомісячника санітарної очистки та благоустрою | травень 2018 року | виконком |
| 17. | Висадити дерева від знаку Тростянець до вул.. Ватутіна з лівої сторони вул.. Соборна | до 1 травня 2018 року | СК установа з благоустрою |
| 18. | Висадити декоративні дерева біля фонтану. | до 1 травня 2018 року | СК установа з благоустрою |
| 19. | Виконати роботи по облаштуванню території спортивного комплексу після реконструкції теплотраси | до 1 травня 2018 року | СК установа з благоустрою |
| 20. | Впорядкувати сміттєзвалище | до 1травня 2018 року | СК установа з благоустрою |
| 21. | Організувати жителів селища на виконання робіт по впорядкуванню місць загального користування: парків, скверів, прибережних зон | до 1 травня 2018 року | Виконком, депутати, жителі селища |
| 22. | Впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях | до 1 травня 2018 року | Жителі багатоквартирних житлових будинків,СК установа з благоустрою |

Секретар селищної ради                                   Н.П.Вдовиченко

Додаток №2

до рішення виконкому № 10

від 28.02.2018 року

Склад

організаційного комітету по проведенню двомісячника з благоустрою

Червонецька Л.І. - голова організаційного комітету, селищний голова;

Гріщенко М.В.  - заступник голови організаційного комітету, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Вдовиченко Н.П. - секретар організаційного комітету,  секретар селищної ради;

Члени організаційного комітету:

Марингос Володимир Іванович – депутат селищної ради;

Голенченко А.І. - голова ради ветеранів селища;

Микуш Р.Б.- інспектор з благоустрою;

Литвиненко Г.В. – депутат селищної ради, керівник громадського формування з охорони  громадського порядку «Шериф»;

Пріщенко Д.І. - директор СК установи з благоустрою;

Савчук О.В. - дільничний інспектор Тростянецького ВП Бершадського ВПГУ Національної поліції у Вінницькій області.

Костенко М.С.- голова громадської ради при виконкомі селищної ради , депутат селищної ради

Секретар селищної ради                                                            Н.П.Вдовиченко